Технико-экономическое обоснование разработки системы подбора персонала с семантическим анализом агрегированных данных

Характеристика программного средства, разрабатываемого для реализации на рынке

Разрабатываемое программное средство представляет собой интеллектуальную систему подбора персонала с семантическим анализом агрегированных данных, предназначенную для автоматизации процессов поиска и оценки кандидатов в организации. Основная задача разработки – обеспечить точный и быстрый подбор релевантных соискателей на основе глубокого понимания компетенций, опыта и требований вакансий, сократить время скрининга резюме и снизить субъективные ошибки, характерные для традиционных методов подбора на основе ключевых слов. Потребность в таком решении обусловлена экспоненциальным ростом объемов неструктурированных данных о кандидатах, высокой конкуренцией за квалифицированные кадры и необходимостью повысить эффективность HR-процессов в условиях цифровой трансформации рынка труда.

Разработка выполняется в рамках дипломного проекта и ориентирована на реализацию в виде самостоятельного продукта для открытого рынка. Система создается на базе открытых технологий и рассчитана на многократное использование разными компаниями и специалистами по подбору персонала без привязки к процессам одной конкретной организации.

Ожидаемым результатом внедрения для пользователей является значительное снижение трудозатрат рекрутеров на первичный скрининг, повышение релевантности рекомендаций кандидатов, удобная работа с данными на русском и других языках, получение прозрачного инструмента с объяснимыми результатами поиска по цене существенно ниже коммерческих аналогов. Для исполнителя результатом проекта выступает создание работоспособного прототипа рыночного продукта, демонстрация навыков работы с современными технологиями искусственного интеллекта и получение практического опыта разработки масштабируемых решений для сферы HR-технологий.

Расчет инвестиций в разработку программного средства для его реализации на рынке

При разработке программного продукта учитываются несколько основных направлений финансирования: оплата труда разработчиков, дополнительные выплаты, социальные обязательства, сопутствующие расходы, расходы на реализацию. Подробные расчеты по каждому пункту представлены далее.

Оплата труда разработчиков определяется исходя из численности специалистов, их должностных окладов и трудоемкости выполняемых задач. Для расчета применяется выражение, записанное в формуле 7.1.

Расчет осуществляется по формуле

| Зо=Кпрi=1nЗчi∙ti, |  |
| --- | --- |

где	Кпр – коэффициент премий;

n – категория исполнителей, которые заняты разработкой;

Зчi – часовой оклад исполнителя i-ой категории, р.;

ti – трудоемкость работ исполнителя i-ой категории, ч.

Трудоемкость выполнения работ определена с учетом масштаба и функциональной сложности интеллектуальной системы подбора персонала на основе многоагентной архитектуры с использованием LangGraph и LangChain. Для AI-инженера принято значение 320 часов, что отражает объем задач по проектированию и реализации оркестрации агентов, интеграции цепочек обработки данных, работе с семантическим поиском. Данный специалист отвечает за архитектуру, корректность бизнес-логики подбора кандидатов и интеграцию всех компонентов, что требует значительных временных.

Фронтенд-разработчику отведено 140 часов, поскольку реализация удобного пользовательского интерфейса для ввода запросов на естественном языке, визуализации ранжированных результатов с пояснениями релевантности и тепловыми картами совпадений является критически важным этапом для принятия системы пользователями. Кроме того, в его обязанности входит оптимизация UI/UX-элементов, адаптация под разные сценарии работы рекрутера и обеспечение интуитивной навигации, что также увеличивает трудоемкость.

Тестировщику предусмотрено 100 часов. Этот объем времени необходим для подготовки тест-кейсов на разнообразные типы резюме и запросов, проведения функциональных, интеграционных и нагрузочных испытаний, включая проверку точности семантического поиска и стабильности агентов, а также документирования обнаруженных дефектов и контроля их исправления. Работа тестировщика обеспечивает надежность системы, минимизируя риски некорректных рекомендаций кандидатов и сбоев при обработке реальных объемов данных.

Дизайнеру выделено 80 часов, что связано с созданием интерактивных прототипов интерфейса, разработкой макетов экранов поиска, результатов и загрузки данных, а также проработкой визуальных решений для отображения степени соответствия кандидатов вакансии. Его задачи включают обеспечение удобства пользовательских сценариев, логичной навигации и визуальной целостности продукта, соответствующей современным требованиям к эргономике и эстетике HR-инструментов на базе искусственного интеллекта.

Затраты на основную заработную плату представлены в таблице 7.1.

Таблица 7.1 – Затраты на основную заработную плату

| Категория исполнителя | Месячный оклад, р. | Часовой оклад, р. | Трудоемкость работ, ч | Итого, р. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AI-инженер | 4 500 | 26,79 | 320 | 8 571,43 |
| Фронтенд разработчик | 2 400 | 14,29 | 140 | 2 000,00 |
| Тестировщик | 2 900 | 17,26 | 100 | 1 726,19 |
| Дизайнер | 2 200 | 13,09 | 80 | 1 047,62 |
| Итого |  |  |  | 13 345,24 |
| Премия (55%) * |  |  |  | 7 339,88 |
| Всего затраты на основную заработную плату сотрудников |  |  |  | 20 685,12 |

Формирование затрат на дополнительную заработную плату разработчиков. Дополнительная заработная плата представляет 10% от основной. В формуле 7.2 приведен расчет дополнительной заработной платы.

| Зд= Зо ∙ Нд100, |  |
| --- | --- |

где	Зо – основная заработная плата, р.;

Нд – норматив дополнительной заработной платы, %.

Формирование отчислений на социальные нужды. По состоянию на март 2026 года, норматив отчислений в ФСЗН и Белгосстрах представляет 34,6%, из которых 28% на пенсионное страхование, 6% на социальное страхование, 0,6% страховой тариф на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Учтем это значение и рассчитаем итоговые отчисления исходя из основной и дополнительной заработной платы. Вычисления представлены в формуле 7.3.

| Рсоц= Зо+ Зд∙ Нсоц100, |  |
| --- | --- |

где     Нсоц – норматив социальных отчислений, %.

Формирование прочих расходов. Затраты на прочие расходы формируются из основной заработной платы и норматива 30% от заработной платы. Вычисления представлены в формуле 7.4.

| Рпр= Зо ∙ Нпр100, |  |
| --- | --- |

где     Нпр – норматив прочих расходов, %.

Формирование расходов на реализацию. Затраты на расходы на реализацию формируются из основной заработной платы и норматива 3% от заработной платы. Вычисления представлены в формуле 7.5.

| Рр= Зо ∙ Нр100, |  |
| --- | --- |

где     Нр – норматив расходов на реализацию, %.

Формирование общей суммы затрат. В их состав входят расходы на оплату труда основной команды разработчиков, дополнительные выплаты, обязательные социальные отчисления, прочие расходы и расходы на реализацию. Общая сумма затрат определялась по формуле 7.6.

| Зр= Зо+ Зд+ Рсоц+ Рпр+ Рр. |  |
| --- | --- |

Таким образом, величина затрат на разработку программного средства указана в таблице 7.2.

Таблица 7.2 – Затраты на разработку программного средства

| Название статьи затрат | Формула/таблица для расчета | Значение, р. |
| --- | --- | --- |
| Основная заработная плата разработчиков | Таблица 1.1 | 20 685,12 |
| Дополнительная заработная плата разработчиков | Зд= 20 685,12 ∙ 10100 | 2 068,51 |
| Отчисление на социальные нужды | Рсоц= 20 685,12 +2 068,51∙ 34,6100 | 7 872,76 |
| Прочие расходы | Рпр= 20 685,12 ∙ 30100 | 6 205,54 |
| Расходы на реализацию | Рр= 20 685,12 ∙ 3100 | 620,55 |
| Общая сумма затрат на разработку | Зр=20 685,12+ 2 068,51+ + 7 872,76+ 6 205,54+ 620,55 | 37 452,48 |

Общая сумма затрат составила 37 452,48 белорусских рублей.